# PROPOSTA — VERSÃO INTERNA

# Plataforma de Monitoramento e Gestão de Processos do TCE

🔒 USO INTERNO. Contém município-piloto nominal, dados de viabilidade, estrutura de custos e riscos. Para circular externamente, use [PROPOSTA_PUBLICA.md](PROPOSTA_PUBLICA.md).

# 1. Resumo executivo

SaaS de monitoramento de processos do TCE-CE, com dois painéis (gestor público e escritório jurídico), alertas automáticos e gestão processual completa.

Diferencial central: ninguém monitora Tribunais de Contas. Todas as ferramentas jurídicas de mercado — inclusive o líder Astrea, com 120 mil usuários — cobrem apenas a Justiça comum.

Viabilidade técnica: confirmada. Ver seção 3.

# 2. Piloto: Horizonte/CE

| Item | Dado |
| --- | --- |
| Município | Horizonte/CE — localidade id = 72 na API do TCE |
| Processos disponíveis | 2.431 (verificado em 16/09/2026) |
| Páginas de listagem | 244 (10 por página) |
| Expansão | 184 municípios acessíveis pela mesma API |

A arquitetura nasce multi-município: ativar outro município é um toggle no console interno, não desenvolvimento.

# 3. Viabilidade técnica — o que a investigação revelou

Investigação conduzida em 16/09/2026 sobre o Portal Contexto do TCE-CE.

## A descoberta principal

O TCE-CE expõe uma API REST pública, sem autenticação, retornando JSON estruturado.

Consequências diretas:

| Antes se supunha | Realidade |
| --- | --- |
| Raspagem de HTML | API estruturada |
| Playwright / browser headless | Requisição HTTP simples |
| Quebra a cada mudança de layout | Contrato estável de dados |
| Servidor dedicado (VPS) | Serverless viável |
| Semanas para a camada de coleta | Dias |

Isso reduz drasticamente custo, prazo e risco técnico do projeto.

## O que a API entrega

| Endpoint | Retorna |
| --- | --- |
| POST /processos/porLista | Listagem paginada com filtros (município, espécie, relator…) |
| POST /processos/porNumero | Detalhe completo: trâmites, documentos, julgamentos, interessados |
| GET /tabelas-auxiliares/localidade | 184 municípios |

tramites[].id é numérico e crescente → chave natural de deduplicação. É o mecanismo de detecção de movimentação nova.

## Condições operacionais

Sem rate limit detectado — 5 requisições consecutivas, todas bem-sucedidas, 2–5s cada

robots.txt não bloqueia a API nem o portal de consulta

Sem Swagger/documentação oficial publicada

⚠️ Risco a mitigar: a API não é versionada e não tem documentação pública. Pode mudar sem aviso. O TceClient valida o formato da resposta e falha alto se o contrato mudar, em vez de gravar dado corrompido.

Detalhamento completo em [API_TCE.md](../API_TCE.md).

# 4. Seção 4 da proposta pública: o risco e como foi tratado

A prospecção ativa de gestores é o maior ativo comercial e a maior exposição jurídica do projeto. Três frentes:

## 4.1 LGPD

Dado público não é dado livre. A finalidade original (transparência) não autoriza automaticamente a finalidade nova (prospecção).

Tratamento: base de legítimo interesse (Art. 7º, IX), com teste de balanceamento documentado, opt-out funcional e permanente, e origem do dado declarada no primeiro contato.

## 4.2 Ética profissional (OAB)

O Código de Ética veda captação de clientela. Escritório abordando gestor com "vi que você tem processo no TCE" pode configurar infração disciplinar.

Tratamento — a decisão que viabiliza o modelo:

| ❌ Não fazemos | ✅ Fazemos |
| --- | --- |
| Escritório aborda oferecendo serviço | Plataforma envia alerta informativo gratuito |
| Alerta assinado por advogado | Alerta institucional, da plataforma |
| Lista de prospecção entregue ao escritório | Escritório não recebe lista de não-clientes |

Regra crítica: entregar lista de gestores não-clientes ao escritório transfere o risco disciplinar para o cliente e recria exatamente o problema que o posicionamento evita. Não fazer, em nenhuma hipótese.

## 4.3 Termos de uso do TCE

Pendência bloqueante. Localizar os Termos de Uso do Portal Contexto na Fase 0. Se restringirem uso automatizado, formalizar pedido de acesso a dados abertos junto ao TCE antes de prosseguir.

Análise completa em [CONFORMIDADE.md](../CONFORMIDADE.md).

# 5. Cronograma e investimento

## Fases

| Fase | Duração | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 0 — Spike técnico | 1 sem | Validação e decisão go/no-go |
| 1 — Fundação | 2 sem | Auth, schema, RLS |
| 2 — Ingestão + Console | 3 sem | Horizonte sincronizado |
| 3 — Detecção + Notificação | 2 sem | O produto funciona |
| 4 — Painel Escritório | 3 sem | Cliente opera sozinho |
| 5 — Painel Gestor + Peças | 3 sem | Piloto vendável |
| Subtotal | 14 sem | Produto comercializável |
| 6 — Atividades + Ajuda | 2–3 sem | Kanban, Central de Ajuda |
| 7 — Indicadores + IA | 3 sem | Relatórios, modelos, IA |

Marco comercial: fim da Fase 5. Fases 6–7 são expansão de valor — vendáveis como evolução, não pré-requisito.

## Custos de infraestrutura no piloto

| Serviço | Plano | Custo |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Free (500 MB) | R$ 0 |
| Vercel | Free / Pro | R$ 0 a ~US$ 20 |
| Resend | Free (3.000 e-mails/mês) | R$ 0 |
| WhatsApp Cloud API | 1.000 conversas/mês grátis | R$ 0 |

O piloto cabe em tier gratuito, exceto se a notificação precisar rodar a cada 15 minutos (exige Vercel Pro).

Custo de infraestrutura é irrelevante nesta fase. O investimento é desenvolvimento.

## A economia estrutural

A coleta é por município, não por assinante. Sincronizar Horizonte custa o mesmo com 1 ou 50 escritórios clientes.

Custo marginal por cliente é próximo de zero. É a vantagem que sustenta preço agressivo e municípios ilimitados — e que o Astrea, que cobra por "nomes para captura", não consegue replicar.

# 6. Análise competitiva — Astrea

| Plano | Preço/mês | Processos | Usuários | Storage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Light | Grátis 1 ano | 40 | 1 | 1 GB |
| Up | R$ 209 | 150 | 2 | 10 GB |
| Smart | R$ 379 | 500 | 5 | 20 GB |
| Company | R$ 689 | 1.000 | 10 | 30 GB |
| VIP | R$ 1.249 | 2.000 | 30 | 50 GB |

120 mil usuários, 4,8/5. Trial de 10 dias sem cartão.

Astrea não cobre Tribunais de Contas. Referência de UX e pricing, não concorrente direto.

## Pricing proposto

| Plano | Faixa | Processos | Usuários | Storage | WhatsApp/mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuito | R$ 0 | 5 | 1 | 100 MB | 0 |
| Gestor | R$ 97–149 | 25 | 2 | 1 GB | 100 |
| Escritório | R$ 349–599 | 300 | 5 | 10 GB | 1.000 |
| Escritório Plus | R$ 899–1.199 | 1.000 | 15 | 30 GB | 5.000 |

Municípios ilimitados em todos.

Ancoragem: "Escritório" abaixo do Smart (R$ 379) por ser vertical mais estreito, com espaço de upsell.

Quota de WhatsApp existe para proteger margem. A Cloud API cobra por conversa; sem teto, cliente com muitos processos gera prejuízo. Quota esgotada degrada para e-mail, nunca silencia o alerta.

# 7. Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Termos de uso do TCE restringem automação | 🔴 Bloqueante | Verificar na Fase 0; formalizar acesso a dados abertos |
| API muda sem aviso | 🟠 Alto | TceClient valida shape e falha alto; alerta no console |
| Questionamento ético (OAB) | 🟠 Alto | Alerta institucional, sem oferta de serviço; parecer antes do lançamento |
| Classificação ruim de trâmites | 🟠 Alto | Sem ela o cliente desliga o alerta. Regras editáveis + curadoria ativa no piloto |
| TCE fecha a API | 🟡 Médio | Consulta manual assistida como degradação; negociar acesso institucional |
| Baixa adesão do gestor a WhatsApp | 🟡 Médio | E-mail como canal primário; WhatsApp complementar |
| Concorrente entra no nicho | 🟢 Baixo | Barreira é conhecimento de domínio (prazos, classificação), não software |

## O risco mais subestimado

A classificação de trâmites. A maior parte dos registros do TCE é ruído administrativo. Notificar tudo faz o cliente desligar o alerta em uma semana — e um produto de alerta que ninguém lê não tem valor.

Tratamento: regras determinísticas editáveis sem deploy + curadoria ativa durante o piloto. É trabalho contínuo, não entrega única.

# 8. Decisões tomadas

| Decisão | Escolha | Razão |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura | Vercel + Supabase (serverless) | API pública elimina necessidade de VPS |
| Abrangência do piloto | Só Horizonte, arquitetura multi-município | Piloto barato, expansão por toggle |
| Dados sigilosos | Nunca persistidos | Indefensável perante LGPD |
| Superadmin vs. suporte | Flags independentes | Acessos quase opostos; fundir concentra poder |
| Acesso de suporte | Sessão temporária auditada, visível ao cliente | Defensável e vira argumento de venda |
| Estouro de quota | Bloqueia o novo, preserva o existente | Previsível; cliente nunca perde o que tinha |
| Municípios | Ilimitados | Custo marginal zero; diferencial competitivo |
| Financeiro do escritório | Fora de escopo | Projeto do tamanho do MVP |

# 9. Pendências

| # | Pendência | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termos de Uso do TCE — bloqueante | Fase 0 |
| 2 | Mapear 11 tabelas auxiliares restantes | Fase 0 |
| 3 | Parecer jurídico LGPD (teste de balanceamento) | Antes do lançamento |
| 4 | Parecer sobre posicionamento OAB | Antes do lançamento |
| 5 | Política de Privacidade e Termos de Uso | Antes do lançamento |
| 6 | Definir DPO e canal do titular | Antes do lançamento |
| 7 | Gateway de pagamento | Fase 5 |
| 8 | Provedor WhatsApp: Cloud API vs. BSP | Fase 3 |
| 9 | Nome comercial — ControleProcessoTCE é repositório, não marca | Antes do lançamento |
| 10 | Pricing final | Reunião comercial |

# 10. Recomendação

Prosseguir, com a Fase 0 como condição.

A descoberta da API pública elimina o maior risco técnico e reduz prazo e custo de forma significativa. O nicho está comprovadamente aberto — o líder de mercado, com 120 mil usuários, não atende Tribunais de Contas.

O risco remanescente é jurídico, não técnico, e está concentrado na estratégia de prospecção. O reposicionamento do alerta como serviço informativo institucional endereça a parte principal, mas exige validação profissional antes do lançamento comercial.

A Fase 0 deve confirmar os Termos de Uso do TCE antes de qualquer investimento em desenvolvimento.

# Documentação de referência

[API_TCE.md](../API_TCE.md) — endpoints e campos verificados

[ARQUITETURA.md](../ARQUITETURA.md) — decisões técnicas

[MODELAGEM_DADOS.md](../MODELAGEM_DADOS.md) — schema e RLS

[CONFORMIDADE.md](../CONFORMIDADE.md) — LGPD, OAB, política de coleta

[CONSOLE_INTERNO.md](../CONSOLE_INTERNO.md) — operação e suporte

[PLANO_MVP.md](../PLANO_MVP.md) — fases e guia Vercel/Supabase